Anexă

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII

„Varianta de ocolire Huşi”

Ordonator principal de credite:	Ministerul Transporturilor

Beneficiar :                                        Compania Naţională de Administrare Infrastructurii Rutiere -S.A.

Amplasament:			Judeţul Vaslui

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA):		366.008     	mii lei

(1 euro = 4,7584 lei /22.04.2019)

din care C+M (inclusiv TVA):				308.332	mii lei

Durata de execuţie a lucrărilor:				36		luni

Eşalonarea investiţiei: INV

C+M

ANUL I  91.502 mii lei  	ANUL II  146.403 mii lei  		ANUL III  128.103 mii lei

77.083 mii lei 		     123.333 mii lei  			      107.916 mii lei

Capacități:

Lungime				           	                  	14,40		 			km

Lăţime platformă 					     	10,00/13,50 (în zona benzii a 3 a)	m

Din care: - parte carosabilă:					7,00/10,50				m

- acostament+benzi de încadrare			2,00 x 1,50				m

Intersecţii la nivel:						4					buc

Structuri (poduri, pasaje)					14					buc

Parcări:							2					buc

Factori de risc:

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului “Cod de proiectare seismică” P 100 -1/2013.

Finanţarea investiţiei:

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.