NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1.

Titlul proiectului de act normativ

Hotărârea Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Varianta ocolitoare Giurgiu", județul Giurgiu

Secţiunea 2.

Motivele emiterii actului normativ

| 1. Descrierea situaţiei actuale | Municipiul Giurgiu este traversat de o serie de drumuri naţionale şi judeţene, respectiv DN 5, DN 5B, DN 5C, DJ 503 şi DJ 504, care în intravilanul municipiului au şi funcţiuni de stradă/bulevard. Traficul intens generat de aceste drumuri, spre care debuşează şi străzile adiacente, inclusiv o parte din traficul dinspre frontieră – Podul Prieteniei peste Dunăre, conduce frecvent la congestionări ale traficului, blocaje şi aglomeraţii urbane. Oportunitatea realizării Variantei ocolitoare Giurgiu a fost identificată în cadrul analizei şi studiilor prealabile, fiind inclusă în Master Planul General de Transport al României. |
| --- | --- |
| 11. În cazul proiectelor de acte normative care transpun legislaţie comunitară sau crează cadrul pentru aplicarea directă a acesteia | Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu. |
| 2. Schimbări preconizate | Descrierea investiţiei Lucrările s-au proiectat în concordanţă cu rezultatele studiilor de teren şi a dimensionărilor specifice. Suprafaţa de teren necesară de expropriat pentru realizarea obiectivului, este de aproximativ 7,75 ha, proprietatea asupra imobilelor aparţine domeniului public, proprietăţii private şi zonei frontierei de stat. Varianta ocolitoare Giurgiu va ocupa terenuri proprietate publică şi privată, aflate pe raza administrativă a municipiului Giurgiu şi a localităţilor Stăneşti, Frăteşti şi Slobozia. Suprafaţa totală estimată ca necesară este de 77,62 ha. Traseul în plan Traseul se desprinde din DN 5 din sensul giratoriu al obiectivului “Drum de legătura DN 5 – Şoseaua de centură – Pod Prieteniei km 61+400”, continuă pe terenuri agricole, la km 1+000 traversează CF 903 Bucureşti - Giurgiu cu un pasaj, după care se îndreaptă către DC 115 şi CF 902 Giurgiu - Videle pe care le traversează prin intermediul unui pasaj. Traseul se continuă pe terenuri agricole, intersectează pe rând, la nivel, DN 5B, DJ 503, DJ 504 unde sunt prevăzute amenajări de tip giratoriu. Între DJ 504 şi DN 5C se prevede traversarea canalului de irigaţii Giurgiu – Răsmireşti cu un pod, urmând ca traseul să se finalizeze în DN 5C– km 3+900, unde se va realiza un sens giratoriu. Pentru amenajarea în plan a traseului au fost utilizate curbe cu raza cuprinse între 650 m şi 2.500 m. Traseul variantei ocolitoare are o lungime totală de 12,068 km. Profilul longitudinal Elementele geometrice în profil longitudinal sunt proiectate pentru viteza de proiectare de 100 km/h. Drumul este proiectat în rambleu cu înălţimea minimă de 1,50 m, declivităţile fiind cuprinse între 0,3 % şi 3,0 % . Profilul transversal Profilul transversal al Variantei ocolitoare Giurgiu, este pentru drum de clasa tehnică II. Lăţimea totală a drumului este 22,10 m, lăţimea platformei este de 19,50 m, din care: - parte carosabilă: 2 x 7,00 m; - banda incadrare: 2 x 0,75 m; - acostamente: 2 x 0,75 m; - fâşie parapet marginal W4: 2 x 1,30 m; - spaţiu median pentru separator de sensuri: 2,50 m. Modul de amenajare a taluzelor de rambleu este prevăzut şi adaptat funcţie de înălţimea acestora. Structura rutieră Dimensionarea structurii rutiere s-a realizat pentru vehicul cu sarcina pe osie de 115 kN, fiind de tip semirigid, în următoarea alcătuire: - 5 cm strat de uzură din MAS16 rul. 45/80; - 6 cm strat de legătură din BAD 22,4 leg. 45/80; - 8 cm strat de bază din AB 31,5 bază 50/70; - 20 cm strat superior de fundaţie din balast stabilizat; - 30 cm strat de fundaţie din balast; - 20 cm strat de formă din materiale necoezive. Colectarea și evacuarea apelor Sunt prevăzute şanţuri pereate la baza rambleului, rigole de acostament şi rigole pe berme. Podețele pentru evacuarea apelor pluviale vor fi de tip dalat, din beton armat. - Intersecţii la nivel Sunt prevăzute sensuri giratorii pentru intersecţiile Variantei ocolitoare Giurgiu cu: DN 5B, DJ 503, DJ 504 şi DN 5C. Sensurile giratorii au razele exterioare de 34,50 m şi raze interioare de 23,50 m. Insula centrală se va amenaja, pe lăţimea de minim 1,10 m, cu pavele autoblocante. Accesul în sensul giratoriu se realizează prin două benzi de circulaţie pe sens, cu lăţimea de 4,00 m pentru fiecare bandă, iar ieşirea din sensul giratoriu se realizează prin două benzi de circulaţie cu lăţimea de câte 4,50 m. Pentru o bună orientare în intersecţie, se vor amplasa pe fiecare ramură la o distanţă de 100 m -150 m de marginea căii inelare, indicatoare de presemnalizare ale direcţiilor de circulaţie. Lucrări de poduri şi pasaje Toate structurile sunt dimensionate pentru încărcările din convoaiele de calcul LM1 şi LM2 conform SR EN 1991-2:2005 - Eurocod. Lucrări comune: alcătuirea căii pe poduri şi pasaje, este: - 4 cm mixtură asfaltică stabilizată de tip MAS 16; - 4 cm beton asfaltic de tip BAP16; - 3 cm strat protecţie hidroizolaţie de tip BA8; - min. 10 mm hidroizolaţie. 1. Pasaj la km 1+000 peste CF 903 Bucureşti – Giurgiu Varianta ocolitoare Giurgiu supratraversează oblic la 53o CF 903 Bucureşti-Giurgiu cu un pasaj de 10 deschideri de câte 40,00 m lungime, alcătuit din 2 structuri “gemene”, câte una pentru fiecare sens de circulaţie. Pasajul are lungimea totală, inclusiv zidurile întoarse, de 415,50 m, din care lungimea suprastructurii este de 404,50 m. Suprastructura pasajului este alcătuită din 3 grinzi prefabricate precomprimate simplu rezemate de 40,00 m lungime, monolitizate la partea superioară cu placă de suprabetonare. Gabaritul asigurat la trecerea peste calea ferată este de minim 8,00 m. Lăţimea totală a suprastructurii în secţiune transversală este de 9,50 m pe fiecare sens de circulaţie, cu două benzi de circulaţie de 2x3,50 m pe fiecare sens de circulaţie. La marginea părţii carosabile sunt prevăzuţi parapeţi de siguranţă tip foarte greu care asigură un nivel de protecţie H4b. Pentru scurgerea apelor au fost prevăzute guri de scurgere. Culeele sunt de tip “înecat” cu elevaţii formate din pereţi şi riglă la partea superioară din beton armat şi sunt fundate indirect prin intermediul piloţilor foraţi Ø = 1,20 m, L = 25,00 m. Elevaţia pilelor este din beton armat, lamelară, cu riglă la partea superioară pentru rezemarea grinzilor şi cu fundaţie indirectă realizată cu piloţi foraţi Ø = 1,20 m, L = 25,00 m. Racordarea cu terasamentele se realizează cu ziduri întoarse, plăci de racordare de 6,00 m lungime şi sferturi de con. 2. Pasaj la km 3+100 peste CF 902 Giurgiu – Videle şi peste DC 115 Varianta ocolitoare Giurgiu supratraversează CF 902 Giurgiu-Videle şi DC 115 printr-un pasaj cu 12 deschideri de câte 40,00 m lungime, alcătuit din 2 structuri “gemene” câte una pentru fiecare sens de circulaţie. Pasajul are lungimea totală, inclusiv zidurile întoarse, de 496,50 m, din care lungimea suprastructurii este de 485,50 m. Suprastructura pasajului este alcătuită din 3 grinzi prefabricate precomprimate simplu rezemate de 40,00 m lungime, monolitizate la partea superioară cu placă de suprabetonare. Gabaritul asigurat la trecerea peste calea ferată este de minim 8,00 m. Lăţimea totală a suprastructurii în secţiune transversală este de 9,50 m pe fiecare sens de circulaţie, cu două benzi de circulaţie de 2x3,50 m pe fiecare sens de circulaţie. La marginea părţii carosabile sunt prevăzuţi parapeţi de siguranţă tip foarte greu care asigură un nivel de protecţie H4b. Pentru scurgerea apelor au fost prevăzute guri de scurgere. Culeele sunt de tip “înecat” cu elevaţii formate din pereţi şi riglă la partea superioară din beton armat şi sunt fundate indirect prin intermediul piloţilor foraţi Ø 1,20 m, L=25,00 m. Elevaţia pilelor este din beton armat, lamelară, cu riglă la partea superioară pentru rezemarea grinzilor şi cu fundaţie indirectă realizată cu piloţi foraţi Ø 1,20 m, L=25,00 m. Racordarea cu terasamentele se realizează cu ziduri întoarse, plăci de racordare de 6,00 m lungime şi sferturi de con. 3. Pod la km 6+000 peste canal A.N.I.F. Varianta ocolitoare Giurgiu traversează cu un pod oblic la 82o un canal A.N.I.F, are lungimea totală de 25,10 m fiind alcătuit din două structuri independente, câte una pentru fiecare sens de circulaţie. Suprastructura are lungimea de 21,00 m, este alcătuită din 8 grinzi prefabricate precomprimate simplu rezemate. Conlucrarea între grinzi se realizează cu o placă de suprabetonare din beton armat. Lăţimea totală a suprastructurii în secţiune transversală este de 9,50 m pe fiecare sens de circulaţie, cu două benzi de circulaţie de 2x3,50 m pe fiecare sens de circulaţie. La marginea părţii carosabile sunt prevăzuţi parapeţi de siguranţă tip foarte greu care asigură un nivel de protecţie H4b. Infrastructura este alcătuită din două culei de tip masiv din beton armat, fundate indirect prin intermediul piloţilor foraţi Ø = 1,20 m, L = 22,00 m. Racordarea cu terasamentele se realizează cu ziduri întoarse, plăci de racordare de 6,00 m lungime şi sferturi de con. 4. Pod la km 8+015 peste canal A.N.I.F. Varianta ocolitoare Giurgiu intersectează un podeţ existent realizat pentru a menţine continuitatea unui canal A.N.I.F. sub un drum agricol. Este prevăzută devierea drumului agricol şi eliminarea podetului. Pentru a nu obtura canalul, structura are oblicitate de 40o faţă de axul drumului, lungimea totală de 30,83 m, podul fiind alcătuit din două structuri independente, câte una pentru fiecare sens de circulaţie. Suprastructura are lungimea de 24,68 m, este alcătuită din 8 grinzi prefabricate precomprimate simplu rezemate. Conlucrarea între grinzi se realizează cu o placă de suprabetonare din beton armat. Lăţimea totală a suprastructurii în secţiune transversală este de 9,50 m pe fiecare sens de circulaţie, cu două benzi de circulaţie de 2x3,50 m pe fiecare sens de circulaţie. La marginea părţii carosabile sunt prevăzuţi parapeţi de siguranţă tip foarte greu care asigură un nivel de protecţie H4b. Infrastructura este alcătuită din două culei de tip masiv din beton armat fundate indirect prin intermediul piloţilor foraţi Ø = 1,20 m, L = 22,00 m. Racordarea cu terasamentele se realizează cu ziduri întoarse, plăci de racordare de 6,00 m lungime şi sferturi de con. 5. Pod la km 9+750 peste canalul Giurgiu – Răsmireşti Varianta ocolitoare Giurgiu intersectează oblic la 55o Canalul de irigaţii Giurgiu – Răsmireşti şi un drum de pământ. Canalul este din beton armat cu o deschidere de 25 m, care va rămâne pe acelaşi traseu, nerelocat, în timp ce drumul agricol va fi deviat. Pentru traversarea canalului existent se va realiza un pod cu lungime totală de 40,67 m, alcătuit din două structuri independente, câte una pentru fiecare sens de circulaţie. Suprastructura fiecărei căi este alcătuită din 3 grinzi prefabricate precomprimate simplu rezemate. Conlucrarea între grinzi se face cu o placă de suprabetonare din beton armat. Lăţimea totală a suprastructurii în secţiune transversală este de 9,50 m pe fiecare sens de circulaţie, cu două benzi de circulaţie de 2x3,50 m pe fiecare sens de circulaţie. La marginea părţii carosabile sunt prevăzuţi parapeţi de siguranţă tip foarte greu care asigură un nivel de protecţie H4b. Infrastructura este alcătuită din două culei de tip masiv din beton armat fundate indirect prin intermediul piloţilor foraţi Ø = 1,20 m, L = 25,00 m. Racordarea cu terasamentele se realizează cu ziduri întoarse, plăci de racordare de 6,00 m lungime şi sferturi de con. 6. Pod la km 11+650 peste canal A.N.I.F. Varianta ocolitoare Giurgiu traversează cu un pod oblic la 75 un canal A.N.I.F, are o lungime totală de 25,10 m, fiind alcătuit din două structuri independente, câte una pentru fiecare sens de circulaţie. Suprastructura are lungimea de 21,00 m, este alcătuită din 8 grinzi prefabricate precomprimate simplu rezemate. Conlucrarea între grinzi se realizează cu o placă de suprabetonare din beton armat. Lăţimea totală a suprastructurii în secţiune transversală este de 9,50 m pe fiecare sens de circulaţie, cu două benzi de circulaţie de 2x3,50 m pe fiecare sens de circulaţie. La marginea părţii carosabile sunt prevăzuţi parapeţi de siguranţă tip foarte greu care asigură un nivel de protecţie H4b. Infrastructura este alcătuită din două culei de tip masiv din beton armat fundate indirect prin intermediul piloţilor foraţi Ø = 1,20 m, L = 22,00 m. Racordarea cu terasamentele se realizează cu ziduri întoarse, plăci de racordare de 6,00 m lungime şi sferturi de con. 7. Pasaj casetat la km 10+550 pe drum agricol Varianta ocolitoare Giurgiu traversează oblic la 53o un drum agricol existent. Se prevede devierea drumului perpendicular pe axa Variantei ocolitoare şi realizarea unui pasaj casetat cu deschiderea de 6,00 m şi înălţimea de 5,00 m, ce asigură un gabarit pe verticală de minim 4,50 m. Lungimea pasajului este de 22,10 m, iar lungimea totală împreună cu aripile din beton este 42,54 m. Structura casetei este din beton armat clasa C30/37, cu fundație directă pe un strat de beton de egalizare clasa C12/15 de minim 20 cm grosime. La marginea părţii carosabile sunt prevăzuţi parapeţi de siguranţă tip foarte greu care asigură un nivel de protecţie H4b. - Dotări ale Variantei ocolitoare Giurgiu Parcări: sunt prevăzute 2 parcări: o parcare amplasată la km 4+080 pe partea dreaptă şi a doua parcare situată la km 7+080 pe partea stângă. Parcările au o suprafaţă de cca. 6.500 mp fiecare, cu următoarele dotări: grup sanitar; staţie de epurare mecanico-biologică; staţie pompare ape uzate; spaţii de parcare pentru camioane şi tiruri; spaţii de parcare pentru autoturisme; spaţii protecţie; post trafo; puţ forat cu cabina puţului şi rezervor de apă; platforme containere ecologice; separator produse petroliere; panou de orientare; amenajări peisagistice. Structura rutieră prevăzută pentru parcări este: - 22 cm beton rutier de ciment BcR 4,5; - folie de polietilenă/hârtie kraft; - 2 cm nisip; - 23 cm agregate naturale stabilizate cu lianţi hidraulici rutieri; - 25 cm fundaţie din balast; - 15 cm strat de formă din materiale granulare. Sunt prevăzute dotări cu utilaje şi echipamente necesare întreţinerii Variantei ocolitoare Giurgiu. Siguranţa circulaţiei Iluminat Este prevăzut iluminatul în sistem de telegestiune cu lămpi tip LED a sensurilor giratorii, parcărilor şi a pasajelor cu lungimea de peste 100 m. Parapeţi Sunt prevăzuţi parapeţi marginali de siguranţă deformabili zincaţi tip H1, H2, H3 funcţie de amplasament, parapet median din beton tip New Jersey, iar pentru lucrările de artă sunt prevăzuţi parapeţi tip H4b. Marcaje si semnalizari -marcaje longitudinale, de delimitare a părţii carosabile, transversale, diverse, laterale; -marcaje de reducere a vitezei la apropierea de un punct periculos (benzi rezonatoare); -semnalizări verticale prin: indicatoare de avertizare, de reglementare, de orientare şi informare. Mutări şi protejări de instalaţii Se vor reloca/proteja reţelele de utilităţi identificate, respectiv: rețele electrice de joasă şi medie tensiune; reţele electrice de înaltă tensiune 110KV; reţele apă; reţele de canalizare; reţele A.N.I.F; rețele telecomunicații; reţele transport gaze naturale. Protecţia mediului Amplasamentul nu se suprapune cu arii naturale protejate sau cu alte zone protejate, nefiind solicitat studiu de evaluare adecvată. Efectele asupra mediului, ca urmare a realizării unor condiții de circulație superioare celor actuale, se vor manifesta prin: scăderea poluării aerului, prin reducerea emisiilor de substanțe poluante datorită creșterii fluenței circulației; apele pluviale vor fi colectate şi preepurate înainte de evacuare; la finalizarea lucrărilor se va proceda la reconstrucţia ecologică a terenurilor ocupate temporar. |
| 3. Alte informaţii | Realizarea obiectivului va conduce la scoaterea traficului greu şi de tranzit din interiorul municipiului. |

Secţiunea 3.

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

| 1. Impactul macroeconomic | Implementarea acestui proiect de hotărâre va avea impact pozitiv prin: - reducerea duratei de tranzit; - reducerea poluării aerului şi a poluării fonice în municipiu; - creşterea confortului în trafic; - durabilitate şi siguranţă în exploatare; - ocuparea şi atragerea forţei de muncă pe perioada execuţiei. |
| --- | --- |
| 11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat | Proiectul de hotărâre nu se referă la acest subiect. |
| 2. Impactul asupra mediului de afaceri | Acest proiect de hotărâre nu are impact în acest domeniu. |
| 21. Impactul asupra sarcinilor administrative | Proiectul de hotărâre nu se referă la acest subiect. |
| 22. Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii | Proiectul de hotărâre nu se referă la acest subiect. |
| 3. Impactul social | Proiectul de hotărâre are ca scop implementarea unui obiectiv care va conduce la îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii de transport rutier de interes naţional şi atragerea forţei de muncă locale în perioada realizării lucrărilor, în faza de implementare fiind estimată ocuparea a aproximativ 650 de locuri de muncă. |
| 4. Impactul asupra mediului | A fost obţinut Acordul de mediu nr. 3/19.03.2020 emis de Agenţia pentru Protecţia Mediului Giurgiu. Concluziile Raportului privind impactul asupra mediului sunt favorabile implementării proiectului din perspectiva potenţialelor efecte asupra mediului. |
| 5. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Secţiunea 4.

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

- mii lei –

| Indicatori | Anul curent |  | Următorii 4 ani |  |  | Media pe 5 ani |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Modificări ale veniturilor bugetare plus/minus, din care: a) bugetul de stat, din acesta: (i) impozit pe profit; (ii) impozit pe venit; b) bugetele locale: (i) impozit pe profit; c)bugetul asigurărilor sociale de stat: (i)contribuţii de asigurări. | Proiectul de hotărâre nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |
| 2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: a) bugetul de stat, din acesta: (i) cheltuieli de personal; (ii) bunuri si servicii; b) bugetele locale: (i) cheltuieli de personal; (ii) bunuri şi servicii; c) bugetul asigurărilor sociale de stat: (i) cheltuieli de personal; (ii) bunuri şi servicii. | Proiectul de hotărâre nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |
| 3. Impact financiar, plus/minus, din care: a) bugetul de stat; b) bugetele locale. |  |  |  |  |  |  |
| 4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare | Proiectul de hotărâre nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |
| 5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare | Proiectul de hotărâre nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |
| 6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare |  |  |  |  |  |  |
| 7.Alte informaţii | Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii. |  |  |  |  |  |

Secţiunea 5.

Efectele proiectului de act  normativ asupra legislaţiei în vigoare

| 1.Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrarii în vigoare a proiectului de act normativ; b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii. | # Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| --- | --- |
| 2.Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederilor comunitare | # Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| 3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare | # Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| 4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene | # Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| 5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente | # Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| 6. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Secţiunea 6.

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

| 1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate. | Proiectul prezentului act normativ a fost afişat pe site-ul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor. |
| --- | --- |
| 2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ | Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| 3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative | Documentaţia tehnico-economică elaborată pentru realizarea obiectivului "Varianta ocolitoare Giurgiu" a fost supusă spre aprobare şi a fost avizată de autorităţile publice locale. |
| 4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile HG nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente | Proiectul a fost supus consultărilor Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe, fiind emis avizul nr. 58/17.11.2020. Documentaţia tehnico-economică elaborată a fost supusă spre analiză şi a fost avizată de către: - CTE-Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor cu avizul nr. 80/89/09.10.2020; - CTE-CNAIR SA cu avizul nr. 4961/29.07.2020. |
| 5. Informaţii privind avizarea de către a)Consiliul Legislativ b)Consiliul Suprem de Apărare a Ţării c)Consiliul Economic şi Social d)Consiliul Concurenţei e)Curtea de Conturi | # Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| 6. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Secţiunea 7.

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ

| 1.Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ | # Proiectul prezentului act normativ a îndeplinit procedura prevăzută de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată. |
| --- | --- |
| Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice | # Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| 3. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Secţiunea 8.

Măsuri de implementare

| 1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente | # Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| --- | --- |
| 2. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Varianta ocolitoare Giurgiu", județul Giurgiu, care, în forma prezentată, a fost avizat de ministerele interesate şi pe care îl supunem spre aprobare.

MINISTRUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ŞI COMUNICAŢIILOR

LUCIAN NICOLAE BODE

AVIZĂM FAVORABIL:

- MINISTRUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAŢIEI

ION ŞTEFAN

MINISTRUL FINANȚELOR PUBLICE

VASILE FLORIN CȊŢU

SECRETAR DE STAT

IONEL SCRIOŞTEANU

SECRETAR GENERAL

ŞTEFANIA - GABRIELLA FERENCZ

DIRECȚIA AVIZARE

DIRECTOR

DANIELA MARINA DEUȘAN

DIRECŢIA ECONOMICĂ ȘI AJUTOR DE STAT

DIRECTOR

PETRE NEACȘA

DIRECȚIA GENERALĂ ORGANISM INTERMEDIAR PENTRU TRANSPORT

DIRECTOR GENERAL

FELIX ARDELEAN

DIRECȚIA PROIECTE STRATEGICE, MONITORIZARE PROIECTE ȘI PARTENERIAT PUBLIC PRIVAT

DIRECTOR

MIHAELA MOCANU

DIRECȚIA REGLEMENTĂRI TEHNICE, AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE ȘI MEDIU

DIRECTOR

MIRELA CEBANU

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE - S.A.

DIRECTOR GENERAL

MARIANA IONIȚĂ

|  | DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Ing. Ovidiu BARBIER |
| --- | --- |
| DIRECȚIA JURIDICĂ DIRECTOR Valeriu ZANFIR | DIRECȚIA TEHNICĂ DIRECTOR Ing. Gabriel BUDESCU |
|  | DEPARTAMENT INGINERIE ŞI ANALIZĂ DOCUMENTAŢII ȘEF DEPARTAMENT Ing. Adrian UDEANU |
| AVIZAT COMPARTIMENT LEGISLATIV ȘEF COMPARTIMENT Cons. Jur. Raluca PALII | SERVICIUL PREGĂTIRE DOCUMENTAȚII C.T.E. ȘEF SERVICIU Ing. Florina GHIZOLU |
|  | ÎNTOCMIT Th. Luminița COSTACHE |