NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1.

Titlul proiectului de act normativ

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 308/2016 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiţii „Consolidare DN 7 km 246+500 - km 251+025”, județul Sibiu

Secţiunea 2.

Motivele emiterii actului normativ

| - Descrierea situaţiei actuale | În anul 2016 a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 308/2016 prin care au fost aprobați indicatorii tehnico - economici ai obiectivului de investiții „Consolidare DN 7 km 246+500 - km 251+025”, județul Sibiu care vizau aducerea sectorului de drum în parametrii normali de funcționare corespunzători categoriei de drum național. În vederea asigurării condițiilor optime de siguranță și confort a circulației rutiere pentru participanții la trafic, cerute de normele actuale de circulație, au fost propuse o serie de lucrări ce au drept scop următoarele: - - reabilitarea și consolidarea drumului afectat de degradări; - - îndepărtarea apelor din zona drumului; - - aducerea structurii rutiere la parametrii tehnici corespunzători categoriei de drum național; - - consolidarea infrastructurii și suprastructurii podului existent peste Valea Mare din localitatea Boița; - - consolidarea versanților ce prezintă blocuri de piatră instabile și consolidarea zidurilor de sprijin existente aflate în stare de degradare; - - amenajarea albiei râului Olt în zona zidului de sprijin existent pentru stoparea fenomenului de eroziune a malului drept. Finanțarea obiectivului de investiții „Consolidare DN 7 km 246+500 - km 251+025”, județul Sibiu în conformitate cu art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 308/2016, era prevăzută a se realiza din împrumutul FI 23.371 acordat de Banca Europeană de Investiții, derulat conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii. Având în vedere faptul că finanțarea aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 308/2016 nu mai este în vigoare, au fost întreprinse demersuri în vederea obținerii altei surse de finanțare pentru promovarea proiectului și inițierea procedurii de achiziție publică pentru încheierea contractului de lucrări, respectiv finanțarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii. De asemenea, valoarea Devizului General, stabilită anterior în prețuri estimate la nivelul lunii decembrie 2014, la faza de proiectare DALI, a fost actualizată în octombrie 2020 în baza prevederilor art. 43 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, în care se prevede că „ordonatorii principali de credite, pe propria răspundere, actualizează și aprobă valoarea fiecărui obiectiv de investiții nou sau în continuare, în funcție de evoluția prețurilor”, precum și art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, care precizează că „devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiţii şi, respectiv, la faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii în cazul intervenţiei la construcţie existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, ori de câte ori este necesar …”, dar în mod obligatoriu la data supunerii spre aprobare a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii; Totodată, valoarea Devizului General a fost revizuită ținându-se cont și de prevederile Codului Fiscal, referitoare la modificarea cotei de TVA de la 24% la 19%. Noua valoare a Devizului General, actualizată în prețuri valabile la data 28.09.2020, a fost avizată în CTE - CNAIR cu Avizul nr. 4990/19.10.2020 și în CTE - MTIC cu Avizul nr. 96/105 din 17.11.2020. Prin prezentul proiect de act normativ se urmărește, pentru obiectivul de investiții „Consolidare DN 7 km 246+500 - km 251+025”, județul Sibiu, modificarea sursei de finanțare prevăzută la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 308/2016. Facem mențiunea că indicatorii tehnici ai obiectivului de investiții „Consolidare DN 7 km 246+500 - km 251+025”, prevăzuți în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 308/2016 nu se vor modifica. |
| --- | --- |
| 11. În cazul proiectelor de acte normative care transpun legislaţie comunitară sau crează cadrul pentru aplicarea directă a acesteia | Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| - Schimbări preconizate | Prin prezentul proiect de act normativ se propune aprobarea: - modificării art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 308/2016 ]n ceea ce privește finanțarea obiectivului de investiții „Consolidare DN 7 km 246+500 - km 251+025”, județul Sibiu; - înlocuirea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 308/2016, cu anexa la prezenta hotărâre a Guvernului. |
| - Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Secţiunea 3.

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

| - Impactul macroeconomic | - Se vor cuantifica următoarele categorii de beneficii economice: - Beneficii din reducerea costului cu timpul de exploatare al vehiculelor - VOT; - Beneficii din reducerea costului de operare al vehiculelor - VOC; - Beneficii din reducerea costului accidentelor; - Beneficii din reducerea costului poluării fonice; - Beneficii din reducerea costurilor poluării aerului; - Beneficii din reducerea costului emisiilor GES. |
| --- | --- |
| - Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat | Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest subiect. |
| - Impactul asupra mediului de afaceri | Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu are impact în acest domeniu. |
| - Impactul asupra sarcinilor administrative | Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest subiect. |
| - Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii | Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest subiect. |
| - Impactul social | Îmbunătățirea stării tehnice a drumului: - Reducerea uzurii autovehiculelor si reducerea timpilor de parcurs - direct. - Reducerea costurilor determinate de accidentele rutiere - indirect. - Reducerea timpilor de imobilizare a mărfurilor - direct. - Crearea locurilor de muncă temporare pe perioada de implementare a proiectului - direct. - Creșterea volumului investițiilor atrase - indirect. |
| - Impactul asupra mediului | Lucrările propuse au impact minim asupra mediului. |
| - Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Secţiunea 4.

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 
atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

- mii lei -

| Indicatori | Anul curent | Următorii 4 ani |  |  |  | Media pe 5 ani |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Modificări ale veniturilor bugetare plus/minus, din care: - bugetul de stat, din acesta: - impozit pe profit; - impozit pe venit; - bugetele locale: - impozit pe profit; - bugetul asigurărilor sociale de stat: - contribuţii de asigurări. |  |  |  |  |  |  |
| - Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: - bugetul de stat, din acesta: - cheltuieli de personal; - bunuri și servicii; - bugetele locale: - cheltuieli de personal; - bunuri şi servicii; - bugetul asigurărilor sociale de stat: - cheltuieli de personal; - bunuri şi servicii. |  |  |  |  |  |  |
| - Impact financiar, plus/minus, din care: - bugetul de stat; - bugetele locale. |  |  |  |  |  |  |
| - Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare |  |  |  |  |  |  |
| - Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare |  |  |  |  |  |  |
| - Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare |  |  |  |  |  |  |
| - Alte informaţii | Finanțarea obiectivului de investiții „Consolidare DN 7 km 246+500 - km 251+025”, județul Sibiu se realizează de la Bugetul de Stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii. |  |  |  |  |  |

Secţiunea 5.

Efectele proiectului de act  normativ asupra legislaţiei în vigoare

| - Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ - acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrarii în vigoare a proiectului de act normativ; - acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii. | # Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| --- | --- |
| - Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederilor comunitare | # Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| - Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare | # Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| - Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene | # Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| - Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente | # Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| - Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Secţiunea 6.

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

| - Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate. | Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| --- | --- |
| - Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ | Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| - Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative | Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| - Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente | Documentaţia tehnico-economică elaborată a fost supusă spre analiză şi a fost avizată de către: - CTE-CNAIR SA cu avizul nr. 4990/19.10.2020; - CTE - Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor cu avizul nr. 96/105/17.11.2020; |
| - Informaţii privind avizarea de către - Consiliul Legislativ - Consiliul Suprem de Apărare a Ţării - Consiliul Economic şi Social - Consiliul Concurenţei - Curtea de Conturi | # Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| - Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Secţiunea 7.

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ

| - Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ | # Proiectul de Hotărâre a Guvernului a îndeplinit procedura prevăzută de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată. |
| --- | --- |
| - Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice | # Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| - Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Secţiunea 8.

Măsuri de implementare

| - Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente | # Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| --- | --- |
| - Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 308/2016 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiţii „Consolidare DN 7 km 246+500 - km 251+025”, județul Sibiu, care, în forma prezentată, a fost avizat de ministerele interesate şi pe care îl supunem spre aprobare.

MINISTRUL Transporturilor ȘI Infrastructurii

CĂTĂLIN DRULĂ

AVIZĂM FAVORABIL:

VICEPRIM-MINISTRU

ILIE-DAN BARNA

MINISTRUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI

CSEKE ATTILA ZOLTAN

MINISTRUL FINANȚELOR

ALEXANDRU NAZARE

SECRETAR DE STAT

HORAȚIU LUCIAN COSMA

SECRETAR GENERAL ADJUNCT

ADRIAN-DANIEL GĂVRUȚA

DIRECȚIA AVIZARE

DIRECTOR

DANIELA MARINA DEUȘAN

DIRECŢIA ECONOMICĂ ȘI AJUTOR DE STAT

DIRECTOR

PETRE NEACȘA

DIRECȚIA PROIECTE STRATEGICE, MONITORIZARE PROIECTE ȘI

PARTENERIAT PUBLIC PRIVAT

DIRECTOR

MIHAELA MOCANU

DIRECȚIA REGLEMENTĂRI TEHNICE, AUTORIZAȚII DE

CONSTRUIRE ȘI MEDIU

DIRECTOR

MIRELA CEBANU